# Bilan / Capitalisation accompagnement IA

NOM DE L’ENTREPRISE : ART (Aude Road Trip)

NUMERO DE DOSSIER : Informations à fournir

NOM DU CONSEILLER OPCO : Informations à fournir

### I. Contexte de l’entreprise

Aude Road Trip (ART Camping Car) est une entreprise située à Carcassonne spécialisée dans les véhicules de loisirs. L'entreprise fait face à une forte dépendance vis-à-vis de son administratrice (Vanessa) pour la recherche de documentation technique et la gestion manuelle des temps de travail (historiquement sur papier).

### II. Objectifs

- Initial : Développer un chatbot RAG pour permettre aux techniciens d'accéder de manière autonome aux documentations techniques et réduire la charge de recherche de l'administration.

- Pivot (Mars 2026) : Suite à un refus technique sur le projet initial, l'objectif a été réorienté vers l'automatisation du suivi des temps, des congés payés et des RTT pour sécuriser les fiches de paie et offrir plus de transparence aux salariés.

### III. Actions réalisées

- Cadrage et analyse : Diagnostic des processus actuels et analyse d'un fichier Excel de suivi RH pour comprendre les logiques de calcul (CP, RTT, ancienneté).

- Développement technique : Création d'une application de pointage web avec un lien unique d'accès sur smartphone.

- Automatisation : Génération de PDF récapitulatifs mensuels incluant le détail des heures et les compteurs de congés/RTT.

- Formation : Session de formation des salariés et de l'administratrice à l'utilisation de l'outil et au contrôle des données le 12/05/2026.

### IV. Bénéfices

- Transparence : Les salariés ont désormais une visibilité claire sur leurs compteurs de congés et RTT via le PDF mensuel, supprimant les doutes liés au suivi papier.

- Productivité : Suppression de la double saisie et automatisation de la mise à jour des tableaux de suivi RH dès soumission du formulaire.

- Fiabilité : Centralisation des données dans une base de données sécurisée

### V. Difficultés

- Blocage technique : Refus de l'équipe technique interne d'intégrer du code externe pour le projet initial de base documentaire.

- Absence d'API : Impossible de communiquer directement avec le logiciel métier "Alliance VDL", nécessitant une solution parallèle via Google Workspace.

- Adoption : Nécessité de résoudre les réticences initiales des salariés à utiliser un outil numérique pour le pointage.

### VI. Cas d’usage

- Application de gestion des temps : Un système web mobile où les techniciens déclarent leurs horaires (arrivée, pause, départ). Les données alimentent automatiquement un tableau de bord administrateur qui calcule les heures attendues, les RTT acquis et les congés restants.

### VII. Leçons apprises

- Adaptabilité : Savoir pivoter rapidement le cas d'usage si la faisabilité technique initiale est compromise par des contraintes tierces.

- Simplicité UX : Pour une adoption réussie sur le terrain, le chemin de déclaration doit être unique, simple et accessible sans installation complexe.

### VIII. Perspectives

- Hébergement : Passage à une solution pérenne de maintenance applicative et d'hébergement gérée par le prestataire (300 € TTC/an).

- Évolutions techniques : Correction de bugs mineurs d'interface (horaires par défaut, saisie des minutes) identifiés lors du bilan de mai.

- Clôture : Finalisation du bilan du mois de test de mai avant arrêt définitif des fiches papier.

### IX. Témoignages

Vanessa « j’ai bien tout compris, c’est plutôt intuitif et cela facilite grandement le calcul du cumul des RTT »

### X. Indicateurs quantitatifs et satisfaction

- Satisfaction : Mention d'une plus grande transparence pour les salariés.

- Indicateurs : Phase de test sur le mois de avril et mai 2026 avec déploiement auprès de 4 techniciens et 1 administratrice.

- ROI : avant la mise en place (fiches papier) de l’application Vanessa passait environ 4h par mois pour consolider les temps de travail, absences et congés...sans oublier les multiples relances auprès des 3 autres salariés. Après la mise en place on estime à 1h par mois le temps nécessaire. Soit un gain de 3h/ mois soit 156h par an ! De plus Vanessa dispose désormais de fiches récapitulatives par mois et par salarié (voir fichier joint) faisant foi en cas de contrôle URSSAF.

### XI. Compétences développées

- Maîtrise d'une interface de saisie numérique : Capacité pour les techniciens de passer d'un support papier à une application web mobile pour le reporting quotidien.

- Gestion de données centralisées : Compétence acquise par l'administratrice pour piloter le suivi RH via un tableau de bord automatisé et des exports PDF.

- Acculturation à l’Automatisation : Compréhension du flux de données entre un formulaire utilisateur et un outil de calcul (application web) sans intervention manuelle.