Bilan / Capitalisation accompagnement IA

NOM DE L’ENTREPRISE : GEDEAS

NUMERO DE DOSSIER : 25-435070

NOM DU CONSEILLER OPCO : Charlotte PRONKO

Durée de l’accompagnement en jours : 5 jours

Sommaire

I.	Contexte de l’entreprise	                                                                         3

II.	Objectifs	3

III.	Actions réalisées	3

IV.	Bénéfices	4

V.	Difficultés	4

VI.	Cas d’usage	5

VII.	Leçons apprises	5

VIII.	Perspectives	6

IX.	Témoignages	6

X.	Indicateurs quantitatifs et satisfaction	7

- Contexte de l’entreprise

## Secteur, taille, enjeux de l’entreprise

GEDEAS est une structure de l’économie sociale et solidaire spécialisée dans l’accompagnement des entreprises sur leurs obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés, notamment au travers de prestations d’externalisation de la gestion des visites médicales.

L’entreprise s’appuie sur un pôle administratif structuré, des outils métiers spécifiques et une organisation orientée service. Elle faisait toutefois face à un volume important de traitements manuels, en particulier pour la réception, le contrôle, le reformatage et l’intégration de fichiers CSV transmis par ses clients.

Les enjeux prioritaires identifiés portaient sur la réduction du temps administratif, la sécurisation du traitement des données, la limitation des erreurs liées aux manipulations manuelles et la mise en place d’un pilotage plus lisible de l’activité.

- Objectifs

## Attendus de l’accompagnement IA

L’accompagnement IA visait deux résultats opérationnels complémentaires.

1. Automatiser le traitement des fichiers clients au format CSV afin de remplacer un mode opératoire manuel par un workflow robuste, reproductible et compatible avec le logiciel métier MEDIVISO.

2. Concevoir un outil de visualisation des indicateurs clés de performance afin d’améliorer le suivi de l’activité, la lisibilité des données et la capacité de pilotage de l’entreprise.

- Actions réalisées

## Etapes

Analyse du processus existant de traitement des fichiers et identification des points de blocage techniques et organisationnels.

Vérification des accès nécessaires aux environnements de travail : messagerie, protocole IMAP, stockage OneDrive / SharePoint et outils de traitement.

Création et paramétrage de l’environnement d’automatisation.

Développement progressif du workflow de parsing et de formatage des fichiers CSV pour plusieurs clients aux formats distincts.

Tests, ajustements et sécurisation des traitements sur cas réels.

Conception d’un tableau de bord Power BI avec filtres dynamiques par société et entité.

Production de supports de transfert : notice utilisateur et vidéo explicative pour faciliter la prise en main et les évolutions futures.

## Outils déployés (versions, paramétres clés)

N8N : outil principal d’automatisation no-code / low-code utilisé pour orchestrer les workflows.

Scénario 1 – Surveillance des flux entrants : écoute d’une boîte mail via IMAP afin de détecter automatiquement la réception de fichiers clients.

Scénario 2 – Parsing et normalisation des CSV : lecture des fichiers reçus, contrôle de la structure, transformation des colonnes, reformattage des données et préparation d’un fichier compatible avec MEDIVISO.

Scénario 3 – Dépôt et mise à disposition : envoi du fichier traité dans l’espace OneDrive / SharePoint pour récupération et import métier.

Paramètres clés : prise en charge de plusieurs structures de fichiers selon les clients, logique conditionnelle par format, ajustement de la fréquence d’exécution pour respecter les quotas de la plateforme.

Power BI : création d’un tableau de bord de pilotage intégrant des filtres dynamiques par société et entité, afin de permettre une lecture plus fine des indicateurs d’activité.

SharePoint / OneDrive : espaces de stockage et d’échange des fichiers sources et des fichiers transformés.

MEDIVISO : logiciel métier utilisé comme système cible pour l’import des données traitées et comme source pour l’alimentation du pilotage.

## Formation

Présentation du fonctionnement global du workflow automatisé aux équipes concernées.

Sensibilisation aux bonnes pratiques de manipulation des fichiers CSV afin d’éviter les altérations de données avant traitement.

Prise en main du tableau de bord Power BI et explication des filtres, vues et logiques de lecture des indicateurs.

Transmission d’une documentation écrite et d’un support vidéo permettant de faciliter l’appropriation et la continuité d’usage.

- Bénéfices

## Indicateur chiffrés

Sur le plus gros client, Socotec, le temps de traitement du parsing est passé d’environ 2,5 jours à 2 heures.

Pour 13 autres clients, le temps estimé est passé d’environ 1 journée à 1 heure par traitement.

Le tableau de bord KPI a permis de créer une capacité de pilotage qui n’existait pas auparavant, avec un accès direct à des vues consolidées et filtrables.

## Impacts métiers

Pour les gestionnaires, l’automatisation réduit fortement les manipulations répétitives et sécurise le traitement des données.

Pour la cheffe de projet et les fonctions de coordination, le tableau de bord permet un accès plus rapide à l’information utile et libère du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Pour GEDEAS, l’accompagnement a permis de renforcer la qualité de service, la fiabilité des flux et la capacité à valoriser de nouvelles fonctionnalités auprès des clients.

- Difficultés

## Obstacles rencontrés

Difficultés initiales de connexion IMAP et de configuration de l’environnement OneDrive / SharePoint en mode multitenant.

Impossibilité pour N8N de traiter directement certains fichiers Excel protégés par mot de passe.

Atteinte des quotas d’exécution de la plateforme N8N en raison d’une fréquence de vérification initialement trop élevée.

Qualité hétérogène de certaines données sources, avec la nécessité de nettoyer certains éléments dans la base MEDIVISO pour fiabiliser les restitutions.

## Solutions apportés

Intervention technique et ajustements de configuration pour stabiliser les accès et les connexions.

Mise en place d’un contournement opérationnel pour les fichiers protégés : retrait manuel du mot de passe avant traitement ou import direct dans le logiciel métier selon les cas.

Révision de la logique d’exécution et optimisation du workflow afin de rester compatible avec les limites de la plateforme.

Sensibilisation des équipes aux conditions de qualité des données et aux bonnes pratiques de préparation des fichiers.

- Cas d’usage

## Exemples concrets

Cas d’usage 1 – Automatisation du flux de traitement de données : réception d’un email client, détection automatique du fichier, parsing CSV, reformatage, dépôt dans OneDrive / SharePoint, puis import dans le logiciel métier.

Cas d’usage 2 – Pilotage de l’activité par la donnée : création d’un tableau de bord Power BI permettant le suivi des KPI avec filtrage dynamique par société et entité.

Les travaux menés ont permis de renforcer la compréhension des logiques d’automatisation, la lecture d’indicateurs de pilotage et les réflexes de contrôle sur la qualité des données.

## Usages transférables

Les principes mis en place sont transférables à d’autres flux administratifs reposant sur des fichiers structurés, notamment dans les domaines RH, conformité, reporting ou gestion documentaire.

Le modèle de tableau de bord peut également être réutilisé pour d’autres besoins de pilotage, à condition de disposer de sources de données suffisamment propres et exploitables.

## Conditions de transférabilité

Disposer d’un minimum de standardisation des fichiers d’entrée ou, à défaut, de règles claires de transformation.

Sécuriser les accès aux outils techniques et aux espaces de stockage.

Identifier un référent interne capable de suivre les évolutions et les tests.

Prévoir un temps de conduite du changement pour faciliter l’appropriation des nouveaux usages.

- Leçons apprises

## Bonnes pratiques

Documenter chaque scénario d’automatisation dès sa mise en place.

Tester les workflows sur plusieurs cas réels avant généralisation.

Conserver une logique de contrôle humain sur les étapes sensibles.

Travailler la qualité des données sources comme préalable à tout projet d’automatisation.

Éviter l’ouverture manuelle des fichiers CSV dans Excel avant traitement lorsque cela peut altérer la donnée.

## Points de vigilance

Les limites techniques des outils doivent être anticipées dès la phase de cadrage : quotas, sécurité, formats pris en charge, fréquence d’exécution.

Les exceptions métier doivent être recensées pour éviter qu’un scénario conçu sur un cas standard ne devienne fragile à l’usage.

L’automatisation ne supprime pas le besoin de supervision ; elle déplace le rôle des équipes vers le contrôle, l’analyse et l’amélioration continue.

- Perspectives

## Suites envisagés

Connexion future à l’API MEDIVISO lorsque celle-ci sera opérationnelle, afin d’aller vers un niveau d’automatisation encore plus intégré.

Enrichissement du tableau de bord avec de nouveaux indicateurs adaptés aux gestionnaires, au CSE et aux DRH.

Poursuite de la réflexion sur de nouveaux usages numériques à valeur ajoutée pour GEDEAS.

## Nouveaux besoins (accompagnement, formation)

Formation complémentaire sur des outils de structuration et de gestion, dans une logique de centralisation, de suivi et de collaboration.

Accompagnement à l’extension de l’automatisation vers d’autres processus administratifs ou de pilotage.

Montée en compétence progressive des équipes sur les outils no-code et la culture de la donnée.

- Témoignages

## Dirigeant / Collaborateurs

Retour collaborateur : l’accompagnement a été perçu comme très concret, directement utile et orienté résultats, avec un impact visible sur la charge de travail interne et la qualité du pilotage.

## Citations, retour d’expériences

« Merci pour votre travail ! Grâce à vous non seulement on va tous gagner du temps en interne (gestionnaires, chef de projet, Yann), mais on va pouvoir aussi sûrement vendre de nouvelles fonctionnalités au client (vue KPI par client). »

Le retour d’expérience met en évidence à la fois un gain opérationnel immédiat et une perspective de valorisation commerciale des outils mis en place.

✅ Consentement RGPD :

Les témoignages présentés ont été fournis avec le consentement explicite des personnes concernées, conformément au RGPD.

- Indicateurs quantitatifs et satisfaction

| Note | Signification |
| --- | --- |
| 1 | Très insatisfaisant / Très faible |
| 2 | Insatisfaisant / Faible |
| 3 | Moyen / Acceptable |
| 4 | Satisfaisant / Bon |
| 5 | Très satisfaisant / Excellent |

## Évolution des compétences

- Connaissance des outils d’automatisation (n8n, Make …) :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Capacité à concevoir un processus automatisé simple :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Maîtrise des interactions IA (ChatGPT) :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Estimation du ROI

Coût de l’accompagnement : 1 900 €

Gains annuels estimés : En moyenne, plusieurs dizaines de jours/homme économisés par an, soit une valorisation estimée entre 8 000 € et 12 000 € selon le volume d’activité.

ROI sur 12 mois : ROI estimé entre x4 et x6, avec un retour sur investissement inférieur à 3 mois.

## Indicateur de satisfaction

Clarté :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Utilité

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Facilité

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Motivation à poursuivre

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |