Bilan / Capitalisation accompagnement IA

NOM DE L’ENTREPRISE : ASSISTANCE FUNERAIRE SERVICES VILA

NUMERO DE DOSSIER : 25-138069

NOM DU CONSEILLER OPCO : Alexandra MAILHES

Durée de l’accompagnement en jours : 5

Sommaire

I.	Contexte de l’entreprise	                                                                         3

II.	Objectifs	3

III.	Actions réalisées	3

IV.	Bénéfices	4

V.	Difficultés	4

VI.	Cas d’usage	5

VII.	Leçons apprises	5

VIII.	Perspectives	6

IX.	Témoignages	6

X.	Indicateurs quantitatifs et satisfaction	7

- Contexte de l’entreprise

## Secteur, taille, enjeux de l’entreprise

L’entreprise Assistance Funéraire Vila (AFS VILA) évolue dans les secteurs du transport sanitaire (ambulances, VSL), du taxi et du funéraire. Elle compte 48 salariés (43 ETP) et a connu une croissance significative, notamment par acquisitions externes depuis 2022.

L’organisation reposait historiquement sur des processus manuels (Excel, papier, ressaisie) pour la gestion administrative, comptable et sociale. Cette situation générait une charge de travail importante, des risques d’erreurs et un manque de visibilité en temps réel sur les données clés (trésorerie, masse salariale, plannings).

Dans ce contexte, l’entreprise a engagé une démarche de transformation numérique visant à structurer ses processus, automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et améliorer le pilotage global de l’activité

- Objectifs

## Attendus de l’accompagnement IA

Les objectifs de l’accompagnement étaient les suivants :

- Remplacer les processus manuels par des outils numériques centralisés

- Automatiser les tâches administratives et comptables répétitives

- Fiabiliser la gestion des données (paie, facturation, trésorerie)

- Améliorer la gestion des plannings et des ressources humaines

- Disposer d’une vision en temps réel de l’activité financière

- Mettre en place un assistant IA pour faciliter le pilotage et la prise de décision

- Actions réalisées

## Etapes

- Analyse des processus existants (comptabilité, RH, organisation)

- Identification des tâches automatisables

- Conception de deux applications métiers internes

- Développement et paramétrage des outils

- Intégration des données existantes

- Tests et ajustements

- Mise en production des solutions

- Accompagnement à la prise en main

## Outils déployés (versions, paramétres clés)

Deux applications SaaS internes ont été développées :

### 1. ComptaFlow (gestion comptable)

Fonctionnalités principales :

- Centralisation des factures fournisseurs

- Visualisation des données financières (CA, dépenses, bénéfices)

- Rapprochement bancaire automatisé

- Import de documents avec OCR simulé

- Export PDF et Excel

- Assistant IA financier connecté aux données

Scénarios automatisés :

- Import automatique des factures (drag & drop + OCR)

- Rapprochement bancaire semi-automatisé (factures vs relevés)

- Génération de rapports financiers

- Analyse IA des dépenses et recommandations d’optimisation

### 2. RH-Flow (gestion RH et paie)

Fonctionnalités principales :

- Gestion des plannings salariés

- Saisie des heures travaillées

- Calcul automatique des heures supplémentaires

- Génération des éléments variables de paie

- Export vers le cabinet comptable

- Assistant IA RH

Scénarios automatisés :

- Calcul automatique des heures (jour, nuit, dimanche, astreintes)

- Génération des EVP (éléments variables de paie)

- Synchronisation de la masse salariale vers la comptabilité

- Suivi des virements de salaires

### 3. Automatisation via n8n

Scénarios clés mis en place :

- Synchronisation RH → Comptabilité (masse salariale intégrée automatiquement)

- Rapprochement bancaire automatisé en fin de mois

- Création automatique de factures à partir de documents

- Envoi de rapports mensuels au dirigeant

- Déclenchement d’actions via l’assistant IA

### 4. Infrastructure technique

- Frontend : React 18 (Lovable)

- Base de données : Supabase (PostgreSQL sécurisé)

- Automatisation : n8n (serveur dédié)

- IA : OpenRouter (Claude, GPT, Gemini)

- Hébergement cloud sécurisé (Europe)

## Formation

- Présentation des outils aux utilisateurs

- Formation à la gestion des plannings et des pointages

- Formation à l’utilisation des tableaux de bord

- Sensibilisation à l’usage de l’assistant IA

- Accompagnement à la prise en main des automatisations

- Bénéfices

## Indicateur chiffrés

- Gain estimé : 8 à 12 heures par mois sur le rapprochement bancaire

- Suppression de la double saisie administrative

- Gains financiers estimés : ~15 500 € / an

- Amélioration du taux de rapprochement (~75%)

## Impacts métiers

- Réduction significative de la charge administrative

- Fiabilisation des données de paie

- Meilleure visibilité financière en temps réel

- Optimisation de la gestion des plannings

- Amélioration du pilotage stratégique

- Accès rapide à l’information via l’IA

- Difficultés

## Obstacles rencontrés

- Complexité des processus existants

- Habitudes de travail basées sur Excel et papier

- Nécessité de structurer les données en amont

- Prise en main des nouveaux outils

## Solutions apportés

- Simplification des interfaces utilisateurs

- Déploiement progressif des fonctionnalités

- Formation ciblée des utilisateurs

- Automatisation progressive plutôt que brutale

- Cas d’usage

## Exemples concrets

- Automatisation du rapprochement bancaire

- Génération automatique des éléments de paie

- Centralisation des factures et analyse financière

- Pilotage en temps réel de la trésorerie

- Assistant IA pour répondre aux questions de gestion

## Usages transférables

- PME avec gestion RH et comptable internalisée

- Entreprises multi-sites

- Structures avec forte charge administrative

- Activités nécessitant suivi des plannings et des ressources

## Conditions de transférabilité

- Données structurées

- Volonté de transformation numérique

- Implication du dirigeant

- Accompagnement au changement

- Leçons apprises

## Bonnes pratiques

- Commencer par les processus les plus chronophages

- Centraliser les données avant d’automatiser

- Impliquer les utilisateurs dès le départ

- Tester les outils avant déploiement complet

## Points de vigilance

- Ne pas complexifier les outils inutilement

- Assurer la qualité des données en entrée

- Former les utilisateurs

- Prévoir un accompagnement dans la durée

- Perspectives

## Suites envisagés

- Connexion aux API bancaires

- Automatisation complète OCR des factures

- Déploiement mobile pour les équipes terrain

- Extension à d’autres modules (CRM, devis)

## Nouveaux besoins (accompagnement, formation)

- Formation complémentaire

- Accompagnement à l’évolution des outils

- Développement de nouveaux cas d’usage IA

- Témoignages

## Dirigeant / Collaborateurs

Le dirigeant souligne que l’accompagnement a permis de structurer les processus internes et de mettre en place des outils adaptés aux besoins de l’entreprise.

## Citations, retour d’expériences

« Cet accompagnement nous a permis de créer des outils sur mesure, de gagner du temps sur les tâches administratives et de mieux piloter notre activité. Les échanges ont été riches et les solutions proposées parfaitement adaptées à notre fonctionnement. »

✅ Consentement RGPD :

Les témoignages présentés ont été fournis avec le consentement explicite des personnes concernées, conformément au RGPD.

- Indicateurs quantitatifs et satisfaction

| Note | Signification |
| --- | --- |
| 1 | Très insatisfaisant / Très faible |
| 2 | Insatisfaisant / Faible |
| 3 | Moyen / Acceptable |
| 4 | Satisfaisant / Bon |
| 5 | Très satisfaisant / Excellent |

## Évolution des compétences

- Connaissance des outils d’automatisation (n8n, Make …) :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Capacité à concevoir un processus automatisé simple :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Maîtrise des interactions IA (ChatGPT) :

Avant l’accompagnement				Après l’accompagnement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Estimation du ROI

Coût de l’accompagnement : 1 900 €

Gains annuels estimés : 15 200 €

| Poste | Gain annuel estimé |
| --- | --- |
| Rapprochement bancaire | 3 000 € |
| Saisie administrative | 3 600 € |
| Gestion de la paie | 2 100 € |
| Réduction des erreurs | 2 500 € |
| Optimisations IA | 4 000 € |

ROI sur 12 mois : 700 % environ

## Indicateur de satisfaction

Clarté :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Utilité

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Facilité

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Motivation à poursuivre

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |